Ata da 2ª reunião

Data: 18/09/2023

Início às 21:18, término às: 21:58:19.

Local de encontro: Teams

Participantes: Gabriel Fenelon, Johnny da Ponte, Matheus Duarte da Silva, Gustavo Alves, Igor de Sousa.

Tópicos de discursões da 1ª Reunião:

1. Revisão das da aula passada – GitHub

* Foi discutido sobre o que foi passado na aula passada com o monitor sobre GitHub e o conhecimento que o pessoal do grupo tinha sobre.

1. Reuniões e Participação no Projeto.

* Houve uma discussão a respeito da participação e iniciativa em relação aos objetivos do trabalho e às reuniões. Notou-se que o grupo como um todo estava menos envolvido na organização das reuniões, sendo Matheus o principal responsável por iniciá-las.
* Diálogo sobre a participação nas ferramentas de organização, Trello e Teams.
* Confirmação de nas quartas ter pelo menos um participante de cada parte do grupo.

1. Protótipo da Interface no Figma

* Foi mostrado e debatido sobre o início do protótipo da interface, mostrando a tela de login, tela de início contendo o perfil, podendo configurá-lo, tendo uma animação diferente dependendo do curso do aluno, tendo a parte do curso, em que mostra a parte do fluxograma da grade curricular toda correta.

1. Frameworks

* Foi escolhido o React como linguagem para o frontend e debatido sobre a utilização do software docker e como utilizar o docker com django e com o react.
* Foi perguntado sobre quem tinha conhecimento em APIs e Rest e decidido que teríamos que adquirir conhecimento sobre.
* Pelo frontend teve a tarefa de aprender o mínimo de javascript.
* Pelo backend, aprender python e django.
* Pelo banco de dados, estudar o que irá precisar de utilizar.

1. Início do Projeto

* Foi debatido sobre se tínhamos o necessário para começar o projeto em si mesmo.
* Discutimos a ideia de nos tornarmos nossos próprios clientes, ou seja, conduzirmos entrevistas conosco mesmos para coletar os requisitos. Isso seria feito por meio de um formulário no WhatsApp.
* Foi comentado sobre já ter a parte de faltas e de portar as matérias do sigaa.

1. Documentação

* Debater sobre utilização de usar e quando utilizar UML e sobre a utilização do site que o monitor recomendou para a utilização para a documentação do projeto.

1. Final da Reunião

* Foi enfatizado novamente a participação com conteúdo extra.
* Definição de uma terceira reunião e foi decidido que será nas quintas-feiras as 21hrs.
* Uma pequena conversa sobre a primeira entrega.